TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Campus San Carlos

Propuesta de Proyecto

Sistema Digital Integrado de Gestión para COMPDES 2027

Inscripción, control de acceso, entrega de gafetes y gestión de alimentación mediante NFC

Presentado por: Marcos Zamora Sánchez

Estudiante de Ingeniería en Computación

Congreso destino: COMPDES 2027 — Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos

Dirigido a: Dirección de la Carrera de Ingeniería en Computación, Tecnológico de Costa Rica – Campus San Carlos

Agosto 2026

# 1. Resumen ejecutivo

COMPDES (Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo) es un congreso académico internacional organizado anualmente por la Red COMPDES, integrada por diez universidades públicas de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La sede es rotativa: cada año una universidad distinta de la red asume la organización (por ejemplo, Guatemala en 2025 y El Salvador en 2026). En 2027 la sede será el Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos.

Habiendo participado en la edición 2025 (Quetzaltenango, Guatemala) y 2026 (San Salvador, El Salvador) como ponente y facilitador de taller, se identificaron procesos operativos que, aunque cuentan hoy con apoyo digital parcial, presentan oportunidades claras de automatización y mejora: entrega física de gafetes, control de asistencia a talleres y ponencias, gestión de alimentación, e integración más fluida entre la plataforma de inscripción/pagos y la aplicación de actividades del congreso.

Esta propuesta plantea el diseño e implementación de un sistema digital integrado —compuesto por una plataforma web de inscripción/pagos y una aplicación de gestión del congreso, con identificación mediante tecnología NFC en los gafetes— que permita agilizar estos procesos, reducir tiempos de espera y errores humanos, y dejar una base tecnológica documentada y reutilizable para futuras sedes de la Red COMPDES.

# 2. Antecedentes y problema

En la edición COMPDES 2026 ya existía una plataforma de inscripción/pagos conectada con la aplicación de talleres y ponencias: al completarse el registro y pago, el sistema creaba automáticamente el perfil de la persona en la aplicación de actividades. Esa integración funcionaba, pero se identificaron oportunidades de mejora en los procesos que dependen de ella y en los que ocurren físicamente el día del evento:

- Proceso de integración con fricción: aunque el perfil se creaba automáticamente entre ambos sistemas, el flujo completo (pago → creación de perfil → generación de credencial física) no estaba pensado como un solo proceso continuo, lo que deja margen para agilizarlo y automatizar pasos que hoy requieren intervención manual adicional.

- Entrega de gafetes ineficiente: los gafetes se organizaban y buscaban manualmente por apellido, generando filas largas y errores frecuentes, incluyendo casos de ponentes o talleristas que recibieron por error gafetes de participante regular.

- Control de alimentación con papel: la entrega de almuerzos y refrigerios se validaba mediante cartones físicos, sin posibilidad de trazabilidad digital ni control automático de duplicados.

- Verificación de asistencia limitada a una función: el control de acceso a talleres y ponencias mediante QR cumplía su propósito, pero no estaba integrado con los otros procesos del evento (alimentación, entrega de credencial) bajo un mismo identificador de persona.

Estos problemas no son exclusivos de la edición 2026; son en parte estructurales al modelo con que se ha organizado el congreso en distintas sedes, por lo que representan una oportunidad de mejora sostenible para las ediciones futuras, comenzando por COMPDES 2027 en la Sede San Carlos.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema digital integrado que automatice los procesos de inscripción, control de acceso a actividades, entrega de gafetes y gestión de alimentación para el congreso COMPDES 2027, utilizando tecnología NFC como mecanismo principal de identificación en todos los gafetes, sin distinción de rol.

## 3.2 Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de datos centralizado que integre la información de inscripción, pagos, actividades académicas y control de asistencia.

- Desarrollar una plataforma web para inscripción, registro de participantes y pago de la cuota de inscripción (incluyendo pagos internacionales).

- Desarrollar una aplicación para consulta de horarios, ponencias, talleres, cupos disponibles e inscripción a actividades.

- Implementar un módulo de staff con cuatro modos de operación (búsqueda de gafete, información de perfil, control de alimentación, verificación de inscripción a actividad) mediante identificación por NFC en todos los gafetes, sin importar el rol de la persona.

- Diseñar un flujo logístico de entrega de gafetes que elimine la búsqueda manual por apellido y reduzca el margen de error humano.

- Validar el sistema mediante una prueba piloto antes de su despliegue en el evento real.

# 4. Descripción de la solución propuesta

La solución se compone de dos plataformas y un esquema de identificación físico-digital, diseñados para compartir una misma base de datos:

## 4.1 Plataforma web de inscripción y pagos

Sitio web específico de la edición 2027, donde cada participante crea su cuenta, completa su información personal, se inscribe al congreso y realiza el pago correspondiente (incluyendo pagos internacionales, dado el carácter del congreso). Al completarse el pago, el sistema asigna automáticamente un número de gafete y genera el identificador único de esa persona en la base de datos central.

## 4.2 Aplicación de talleres y ponencias

Aplicación donde cada persona inscrita puede consultar el programa completo del congreso: horarios, ponencias, talleres, cupos disponibles por actividad, e inscribirse directamente a las actividades de su interés.

## 4.3 Identificación física: gafetes con NFC para todos los asistentes

Se propone un gafete físico único para todos los asistentes, cada uno con un tag NFC pasivo integrado como mecanismo principal de identificación. La diferenciación de contenido (perfil de ponente/tallerista vs. participante regular) no depende del gafete físico en sí, sino de la información asociada a su identificador en la base de datos:

- Ponentes y talleristas (grupo reducido, usualmente menos de 70 personas): gafetes pre-impresos con nombre y NFC grabado previamente al evento; al acercar cualquier celular con NFC (staff o cualquier otro asistente), se accede públicamente a su perfil con enlaces a portafolio, currículum y contacto, sin necesidad de una aplicación especial ni de personal de staff de por medio.

- Participantes regulares: gafetes con nombre impreso (o genéricos con nombre escrito a mano en caso de inscripción presencial el mismo día) y NFC grabado durante la organización previa o al momento de la entrega/registro presencial.

Este enfoque unifica la logística (un solo tipo de gafete físico, un solo proceso de entrega organizado por número correlativo) y resuelve el error observado en 2026 de confusión entre filas de gafetes de distinto tipo.

Como mecanismo de respaldo (Plan B), se contempla un código QR dinámico visible en la aplicación del participante, utilizable en caso de que un gafete con NFC se dañe, se pierda su lectura, o el celular de algún miembro del staff no cuente con lector NFC funcional. El QR no reemplaza al NFC como mecanismo principal; es una alternativa de contingencia sobre el mismo identificador de persona.

## 4.4 Ordenamiento y búsqueda física de gafetes

Para que el NFC realmente agilice la entrega, los gafetes deben poder ubicarse físicamente con rapidez. Se propone que, desde el momento en que una persona completa su inscripción y pago en la plataforma web, el sistema le asigne automáticamente un número de gafete correlativo. Los gafetes pre-impresos se organizan físicamente en cajas o carpetas ordenadas por ese número (por ejemplo, en rangos de 50 en 50), en lugar de organizarse por apellido.

Al momento de la entrega, la persona indica su nombre o cédula; el staff lo busca en la aplicación (Modo Buscar Gafete, ver sección 4.5), que responde con el número correspondiente, y el staff va directo al rango numérico donde está ese gafete. Esto reduce la búsqueda de un recorrido por decenas de nombres a una consulta directa por número, y es el mismo esquema para participantes regulares, ponentes y talleristas, ya que todos comparten el mismo tipo de gafete y el mismo criterio de ordenamiento.

## 4.5 Módulo de staff: cuatro modos de operación

El personal de staff utiliza una aplicación con cuatro modos seleccionables, todos operando sobre el mismo identificador leído por NFC (o QR como respaldo), pero mostrando únicamente la información relevante al contexto activo:

- Modo Buscar Gafete: el staff busca por nombre o cédula y obtiene el número de gafete asignado, para ubicarlo físicamente en el rango correspondiente durante la entrega.

- Modo Información: al acercar el celular a un gafete ya entregado, muestra nombre, rol y, si aplica, enlaces de portafolio/currículum/contacto (vacío para participantes regulares). Este modo, para el caso de ponentes y talleristas, también está disponible públicamente para cualquier persona con NFC en su celular, sin pasar por la app de staff.

- Modo Alimentación: permite seleccionar la comida correspondiente (almuerzo, refrigerio matutino, refrigerio vespertino) por día, y verifica si la persona ya la retiró, evitando duplicados sin depender de cartones físicos.

- Modo Taller/Ponencia: el staff selecciona la actividad activa en su ubicación, y al escanear cada identificador el sistema indica si la persona está inscrita (verde) o no (rojo).

## 4.6 Consideración técnica: NFC como mecanismo principal, QR como respaldo

El estándar NFC permite que un celular Android emule una tarjeta para ser leído por otro dispositivo (tecnología HCE), pero Apple restringe esta función en iPhone para aplicaciones de terceros. Esto no afecta el mecanismo principal propuesto, ya que los gafetes usan NFC pasivo (un tag sin batería que solo responde al acercarse un lector), que funciona igual en cualquier celular, Android o iPhone, tanto para el staff como para cualquier persona que quiera consultar el perfil de un ponente o tallerista. El QR dinámico en la aplicación queda reservado como plan de contingencia puntual, no como mecanismo paralelo de uso regular.

# 5. Beneficios esperados

- Reducción de tiempos de espera en la entrega de gafetes, control de acceso a actividades y entrega de alimentación.

- Eliminación de errores humanos asociados a la búsqueda manual de gafetes por apellido y a la confusión entre tipos de gafete.

- Trazabilidad completa de asistencia a actividades y consumo de alimentación, con datos disponibles para análisis posterior a los organizadores.

- Reutilización para futuras ediciones: al ser un sistema propio del Campus San Carlos, queda documentado y disponible como base para las siguientes sedes anfitrionas del congreso.

- Proyección institucional: posiciona al Campus San Carlos y al Tecnológico de Costa Rica como referente en innovación tecnológica aplicada a la gestión de eventos académicos.

# 6. Plan de implementación por fases

| Fase | Entregable | Actividades principales | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Modelo de datos y arquitectura | Diseño de base de datos (personas, inscripciones, talleres, comidas, roles), definición de API | 3 - 4 semanas |
| Fase 2 | Web de inscripción y pagos | Registro de participantes, pasarela de pago, asignación automática de número de gafete | 4 - 5 semanas |
| Fase 3 | App de talleres y ponencias | Consulta de horarios, cupos disponibles, inscripción a actividades | 4 - 5 semanas |
| Fase 4 | Módulo de staff (NFC) | Modo Buscar Gafete, Modo Info, Modo Comida, Modo Taller; escritura de tags NFC | 3 - 4 semanas |
| Fase 5 | Pruebas piloto | Pruebas con grupo reducido, ajuste de flujos, capacitación de staff | 2 semanas |
| Fase 6 | Despliegue en COMPDES 2027 | Ejecución en el evento real, soporte en sitio | Días del congreso |

El cronograma anterior es una estimación preliminar y está sujeto a ajuste según la disponibilidad de tiempo del equipo de desarrollo (proyecto individual con posible apoyo adicional) y la fecha definitiva del congreso en 2027, la cual la Red COMPDES aún no ha confirmado oficialmente; por precedente, las ediciones anteriores se han realizado en julio, por lo que se estima un periodo similar para 2027.

# 7. Estimación de costos

Los costos principales del proyecto corresponden a hardware de identificación (tags NFC) y a infraestructura de software, ya que el desarrollo se plantea como trabajo propio del proponente. A continuación una estimación preliminar en dólares, sujeta a cotización formal:

| Rubro | Cantidad | Costo unit. aprox. | Costo total aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tags NFC NTAG213 (gafetes, todos los asistentes) | ~500 u. | $0.15 - $0.30 | $75 - $150 |
| Porta-gafetes / cordones | ~500 u. | $0.30 - $0.50 | $150 - $250 |
| Impresión de gafetes (papel/PVC) | ~500 u. | $0.10 - $0.20 | $50 - $100 |
| Hosting y base de datos | 1 | $0 - $25/mes | $0 - $75 (3 meses) |
| Dominio web (si no se reutiliza uno existente) | 1 | ~$12/año | $12 |
| Total estimado |  |  | $287 - $587 |

No se incluyen honorarios de desarrollo, dado que el proyecto se plantea como trabajo del proponente con posible reconocimiento académico o institucional a definir con la universidad. Los montos de hosting consideran los meses previos y durante el evento; en caso de que la universidad ya cuente con infraestructura de servidores propia, ese costo podría reducirse o eliminarse.

# 8. Riesgos y mitigación

- Conectividad a internet en el lugar del evento: se recomienda validar con anticipación la red disponible en el Campus San Carlos y contar con un plan de contingencia offline (registro local con sincronización posterior) para los módulos críticos.

- Curva de aprendizaje del personal de staff: se plantea una capacitación previa y una prueba piloto (Fase 5) con un grupo reducido antes del despliegue completo.

- Dependencia de un solo desarrollador: se recomienda explorar apoyo de estudiantes asistentes o de un curso relacionado (por ejemplo, proyectos de graduación o cursos de desarrollo de software) para distribuir la carga de trabajo.

- Registros presenciales de último momento: el flujo de walk-ins con gafete genérico y escritura de NFC en sitio está contemplado desde el diseño para no depender de que toda la logística esté resuelta con anticipación.

# 9. Alcance de esta propuesta y siguiente paso

Este documento busca presentar la idea de proyecto para conocer la opinión de la Dirección de la Carrera sobre su viabilidad, de forma independiente a cualquier curso formal. Se solicita a la Dirección un espacio de reunión exploratoria para conversar sobre la propuesta, sin que esto implique todavía una definición de modalidad institucional (proyecto de graduación, práctica profesional u otra); esa decisión, junto con la coordinación de requerimientos específicos con los organizadores de COMPDES 2027, se abordaría como parte de los siguientes pasos si la Dirección considera pertinente darle seguimiento.

Contacto: Marcos Zamora Sánchez — ma.zamora@estudiantec.cr — 8774-4555